
Make it real

Munka napló

Mester Máté, Tran Duy Dat, Vadász Zsolt

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Added components | 2024.11.13 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added pages | 2024.11.13 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added footer, navbar, pages, filled with content | 2024.11.13 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added links to footer | 2024.11.14 | Tran Duy Dat |
|  |
| Logo added | 2024.11.14 | Mester Máté |
|  |
| Login page | 2024.11.14 | Tran Duy Dat |
|  |
| Made the full login page and Register page style | 2024.11.14 | Tran Duy Dat |
|  |

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Added cards | 2024.11.14 | Tran Duy Dat |
|  |
| started the home page layout | 2024.11.17 | Tran Duy Dat |
|  |
| Changes in login and register | 2024.11.28 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added formData | 2024.11.30 | Tran Duy Dat |
|  |
| Made the order form | 2024.11.30 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added and styled About us page | 2024.12.02 | Mester Máté |
|  |
| Renamed the class properties, added error handling to register form | 2025.01.12 | Tran Duy Dat |

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Added basket | 2025.01.16 | Tran Duy Dat |
|  |
| Basket styling | 2025.01.27 | Mester Máté |
|  |
| Added BasketContext | 2025.02.04 | Tran Duy Dat |
|  |
| Library and products page connected to the backend | 2025.02.04 | Tran Duy Dat |
|  |
| Implemented login and register | 2025.02.10 | Tran Duy Dat |
|  |
| Styling products.js | 2025.02.10 | Mester Máté |
|  |
| added profile feature, made a page system | 2025.02.10 | Tran Duy Dat |

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Fixed logout bug | 2025.02.27 | Tran Duy Dat |
|  |
| Styled About us | 2025.02.12 | Mester Máté |
|  |
| Added tags to swagger ui | 2025.02.20 | Tran Duy Dat |
|  |
| Logout, search, and basic profile page done | 2025.02.23 | Tran Duy Dat |
|  |
| Improved search funtion | 2025.02.23 | Tran Duy Dat |
|  |
| Contact us done | 2025.02.23 | Mester Máté |
|  |
| Library styled | 2025.02.24 | Mester Máté |
|  |

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Reworked login and register component | 2025.02.24 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added upload function to frontend | 2025.02.26 | Tran Duy Dat |
|  |
| Profile logged out menu fixed and added patch endpoints | 2025.02.27 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added checkout | 2025.02.27 | Tran Duy Dat |
|  |
| Implemented delivery section | 2025.02.27 | Tran Duy Dat |
|  |
| Basket element increment added, basket moved to a new page | 2025.02.27 | Tran Duy Dat |
|  |

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Fixed logout bug | 2025.02.27 | Tran Duy Dat |
|  |
| Fixed uncontrolled compoenents in delivery | 2025.03.02 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added update function to the frontend | 2025.03.06 | Tran Duy Dat |
|  |
| Redesigned size options | 2025.03.10 | Mester Máté |
|  |
| Relocated profile nav | 2025.03.17 | Tran Duy Dat |
|  |
| Changed proxy | 2025.03.17 | Tran Duy Dat |
|  |

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Changed about us style | 2025.03.25 | Tran Duy Dat |
|  |
| Reworked entire website style | 2025.03.25 | Tran Duy Dat |
|  |
| Basket updated to cart | 2025.03.26 | Mester Máté |
|  |
| About us style | 2025.03.26 | Mester Máté |
|  |
| Added models table | 2025.03.26 | Tran Duy Dat |
|  |
| Styled home page | 2025.03.26 | Mester Máté |
|  |
| Changed upload | 2025.04.03 | Tran Duy Dat |
| Styled item adding | 2025.04.03 | Tran Duy Dat |

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Contact us and cart page style | 2025.04.03 | Mester Máté |
|  |
| Added product images | 2025.04.03 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added protection to profile route to non logged in users | 2025.04.03 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added cart item calculator and made cart responsive redesigned navbar to responsive | 2025.04.03 | Tran Duy Dat |
|  |
| Created payment page | 2025.04.04 | Tran Duy Dat |
|  |
| Delivery info | 2025.04.08 | Tran Duy Dat |
|  |

FRONTEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Replaced payment icons | 2025.04.10 | Mester Máté |
|  |
| Changed product size options | 2025.04.10 | Mester Máté |
|  |
| Implemented price | 2025.04.10 | Tran Duy Dat |
|  |
| Added barchart | 2025.04.11 | Mester Máté |
|  |
| Added validation to cardPayment | 2025.04.14 | Tran Duy Dat |
|  |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Script az datbázis létrehozására | 2024.11.14 | Vadász Zsolt |
|  |
| Színek, anyagok hozzáadása | 2024.11.14 | Vadász Zsolt |
|  |
| UML alapján táblák generálása | 2024.12.01 | Vadász Zsolt |
|  |
| Kezdetleges backend.js | 2024.12.01 | Vadász Zsolt |
|  |
| Elsődleges kulcsok beállítása a meglévő táblákban | 2025.01.08 | Vadász Zsolt |
|  |
| Átállás sqlite3-ra | 2025.01.08 | Vadász Zsolt |
|  |
| Kezdetleges Swagger használat | 2025.01.08 | Vadász Zsolt |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Dummy adatok pakolása address, users táblákba | 2025.01.08 | Vadász Zsolt |
| /api/register endpoint és mások | 2025.01.21 | Vadász Zsolt |
|  |
| /login végpont | 2025.01.27 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/delivery-information POST Swagger+Swagger fixek | 2025.01.27 | Vadász Zsolt |
|  |
| CORS kezelés | 2025.02.04 | Vadász Zsolt |
|  |
| Mező méretek zsugorítása | 2025.02.04 | Vadász Zsolt |
|  |
|  |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Added get endpoints in backend | 2025.02.05 | Tran Duy Dat |
|  |
| Products tábla | 2025.02.09 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/products és /api/products/:id végpontok | 2025.02.09 | Vadász Zsolt |
|  |
| Crypto függvények, konstansok config-ba szedése | 2025.02.15 | Vadász Zsolt |
|  |
| Jelszavak titkosítása | 2025.02.15 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/logout WIP | 2025.02.15 | Vadász Zsolt |
|  |
| users dummy adatokkal feltöltésének kijavítása | 2025.02.15 | Vadász Zsolt |
|  |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| /api/delivery-information GET végpont | 2025.02.23 | Vadász Zsolt |
|  |
| GET /api/delivery-information helyes Content-Type használat | 2025.02.23 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/products POST végpont befejezése | 2025.02.27 | Vadász Zsolt |
|  |
| Async függvények query-khez | 2025.03.02 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/delivery-information PUT végpont WIP | 2025.03.02 | Vadász Zsolt |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Példa felhasználó beállítása | 2025.03.05 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/login küldje el a token-t response-ban is | 2025.03.05 | Vadász Zsolt |
|  |
| PUT /api/delivery-information Megjavítás | 2025.03.05 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/products küldje vissza a feltöltő ID-jét is | 2025.03.16 | Vadász Zsolt |
|  |
| PATCH /api/products/{id} végpont | 2025.03.16 | Vadász Zsolt |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Swagger komponensek használata | 2025.03.16 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/login küldje el a token-t response-ban is | 2025.03.05 | Vadász Zsolt |
|  |
| PUT /api/delivery-information Megjavítás | 2025.03.05 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/products küldje vissza a feltöltő ID-jét is | 2025.03.16 | Vadász Zsolt |
|  |
| PATCH /api/products/{id} végpont | 2025.03.16 | Vadász Zsolt |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Add slicer.js | 2025.03.22 | Vadász Zsolt |
|  |
| POST /api/products STL fogadás | 2025.03.22 | Vadász Zsolt |
|  |
| Képek és STL fájlokhoz tartozó mappák létrehozása | 2025.03.23 | Vadász Zsolt |
|  |
| PrusaSlicer detektálás Windows-on | 2025.03.23 | Vadász Zsolt |
|  |
| Kezdetleges termék kép generálás | 2025.03.23 | Vadász Zsolt |
| GET /api/products /images/:id + fixek | 2025.03.23 | Vadász Zsolt |
| Windows keresés prusa-slicer és stl-thumb-nak | 2025.03.24 | Vadász Zsolt |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Külső függőségek megjelölése | 2025.03.25 | Vadász Zsolt |
|  |
| cmd kompatibilitás | 2025.03.26 | Vadász Zsolt |
|  |
| User ID küldése loginnál | 2025.03.31 | Vadász Zsolt |
|  |
| Products.uploader\_id-t visszaadni | 2025.03.31 | Vadász Zsolt |
|  |
| Példa termékek | 2025.04.03 | Mester Máté |
| Slicer megjavítás, cleanup függvény | 2025.04.06 | Vadász Zsolt |
| Dummy rendelések generálása | 2025.04.06 | Vadász Zsolt |
| /api/order-history működő | 2025.04.07 | Vadász Zsolt |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| Payment\_info tábla | 2025.04.08 | Vadász Zsolt |
|  |
| POST /api/order/:id kezdetleges | 2025.04.08 | Vadász Zsolt |
|  |
| WIP price estimation | 2025.04.10 | Vadász Zsolt |
|  |
| WIP PUT /api/checkout | 2025.04.10 | Vadász Zsolt |
|  |
| /api/checkout request body schema frissítés | 2025.04.10 | Vadász Zsolt |
| Filament felhasználás optimalizálása | 2025.04.10 | Vadász Zsolt |
| /api/checkout Ár számítás | 2025.04.10 | Vadász Zsolt |
| Elveszett remény ez a Windows | 2025.04.10 | Vadász Zsolt |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| /api/order/:id vendégként (WIP) | 2025.04.10 | Vadász Zsolt |
|  |
| Response kigyomlálása /api/order/:id-nél | 2025.04.11 | Vadász Zsolt |
|  |
| Schema rendelés response-hoz | 2025.04.11 | Vadász Zsolt |
|  |
| Calculated price of product | 2025.04.11 | Mester Máté |
|  |
| /api/order átalakítás | 2025.04.12 | Vadász Zsolt |
| /api/order megjavítása belépett felhasználóknak | 2025.04.12 | Vadász Zsolt |
| Mindig kérjük a fizetési információt | 2025.04.12 | Vadász Zsolt |

BACKEND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladat | Idő | Ki csinálta? |
| /api/order-history küldje ki az árat | 2025.04.12 | Vadász Zsolt |
|  |
| Schema-k külön fájlba szedése | 2025.04.13 | Vadász Zsolt |
|  |
| WIP /api/order-custom | 2025.04.13 | Vadász Zsolt |
|  |
| Get\_gcode\_price Pontos debug | 2025.04.14 | Vadász Zsolt |
|  |
| Schema fix | 2025.04.14 | Vadász Zsolt |